Prudnik, dn. 28.11.2014 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy

Prudnik z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: **„Odtworzenie jezdni oraz chodnika znajdującego się w ulicy Nyskiej w Prudniku,**

**po awarii kanalizacji sanitarnej”.**

**1. Zamawiający:**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik
z o.o. ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik, adres strony internetowej: www.zwikprudnik.pl

**2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:**

1. Odtworzenie drogi z kostki granitowej o szacunkowej powierzchni : 125,0 m2;
2. Wykonanie podbudowy pod jezdnię brukowa;
3. Ułożenie krawężników o szacunkowej długości: 19,0 m;
4. Odtworzenie chodnika o szacunkowej powierzchni: 69 m2;

**3. Szczegółowy zakres prac:**

- miejsce realizacji prac odtworzeniowych: ul. Nyska w Prudniku,

- wykonanie zagęszczenie, podbudowy drogi oraz chodników w celu uzyskania stopnia zagęszczenia Is = 0,90;

- wykorytowanie, wykonanie podbudowy drogi oraz chodnika z tłucznia o grubości warstwy 25 cm,

- ułożenie kostki betonowej na mączce, dopasowując kolorem i wzorem do istniejącego chodnika

- ułożenie krawężników granitowych na ławie z betonu B15 z oporem,

- ułożenie nawierzchni drogi z kostki granitowej w nawiązaniu do istniejącej niwelety drogi, na podbudowie betonowej (chudy beton)

- wykonanie spoinowania kostki granitowej w drodze zaprawą cementową.

Wykonawca zamówienia w zakresie prac będzie wykonywał roboty budowlane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, umową, oraz przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Materiał przewidziany do odtworzenia jezdni, chodnika i krawężników służący do wbudowania pochodzi z rozbiórki podczas wykonywania prac w ulicy Nyskiej, materiał zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy. Uszkodzone elementy przekazane przez Zamawiającego przewidziane do odtworzenie nawierzchni drogi, chodnika oraz krawężnika należy zastąpić nowymi spełniającymi wymagania (dopasowane wzorem, kolorem itp.).

Wbudowane materiały dopasować do istniejącej niwelety drogi oraz chodnika.

Wszystkie elementy uzbrojenie znajdujące się w drodze i chodniku tj. włazy kanalizacyjne, wpusty deszczowe, skrzynki żeliwne itp. muszą być ułożone zgodnie z niweletą drogi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za organizację, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, prawidłowe oznakowanie miejsca robót oraz wykonanie prac.

Po zakończeniu wszystkich robót wykonawca uporządkuje teren.

W trakcie realizacji prac odtworzeniowych Wykonawca zapewni możliwość przejazdu pojazdów oraz ruch pieszych.

**4. Termin wykonania zamówienia do dnia:** 19.12.2014 r.

**5. Wymagania stawiane Wykonawcy:**

1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję na okres 24 miesięcy od dnia przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy bez usterek i wad.

2) Wykonawca przed przystąpieniem do robót powiadomi właściciela drogi – Starostwo Powiatowe w Prudniki o zamiarze rozpoczęcia prac.

3) **Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas wykonania zadania.**

4) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniku pomiaru zagęszczenia gruntu wykonane w drodze i chodniku.

5) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych wykrytych podczas odbioru robót najpóźniej w terminie 14 dni od ich wykrycia.

6) Termin wskazany w punkcie 2 dotyczy również usunięcia usterek w okresie gwarancji.

7) Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, w celu dokonania prawidłowej wyceny robót związanych z realizacja przedmiotu zamówienia.

8) Konsekwencje nie zgłoszenia Zamawiającemu i nie uwzględnienia w obliczeniu ceny oferty, rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia zawartym w treści zaproszenia, ponosi Wykonawca i z tego tytułu nie może dochodzić wynagrodzenia za te roboty. Wyjątek stanowią roboty nieujęte w opisie oferty, a których konieczność wykonania wynikła w trakcie realizacji zadania.

9) Oferowana cena za realizację zadnia musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zadania, w tym m.in.: koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu, roboty towarzyszące
i tymczasowe, koszty zorganizowania i utrzymania placu budowy oraz ew. koszty oczyszczenia, segregacji oraz wywiezienie materiałów z rozbiórki, koszty zajęcia pasa drogi.

**6. Kryterium oceny ofert** – cena.

**7. Opis sposobu obliczana ceny ofertowej**:

**-** cenę ofertową należy przedstawić jako ceną: netto, VAT, brutto,

- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres realizacji zamówienia i nie podlega waloryzacji,

- cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,

- cena będzie wartością ryczałtową,

- cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Przy wyborze propozycji do realizacji zamówienia, zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena 100%.

**8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:**

1/ Łukasz Merta tel. 774363617.

2/ Radosław Ginter tel. 774363617.

**9. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:**

- Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

- Zamawiający odrzuci ofertę, która nie odpowiada treści zaproszenia lub zawiera błędy w obliczaniu ceny,

- Zamawiający wybierze najkorzystniejsza ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania udziału w postępowania oraz będzie posiadała najniższą ceną.

**10. Forma, miejsce i termin złożenia ofert**

- ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,

- ofertę należy złożyć w zaklejonej, zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis:

Oferta na wykonanie zadania pn.: **„Odtworzenie jezdni oraz chodnika znajdującego się w ulicy Nyskiej w Prudniku, po awarii kanalizacji sanitarnej”.**

**- ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 03.12.2014 r.** do godziny **10:00** w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spóła Gminy Prudnik z o. o., ul. Poniatowskiego 7 – sekretariat, 48-200 Prudnik,

- oferta otrzymana przez Zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu na jej złożenie.

**11. Miejsce i termin otwarcia ofert:**

Otwarcie złożonych oferty nastąpi w dniu: 03.12.2014 r. o godzinie: 10:30 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spóła Gminy Prudnik z o. o., ul. Poniatowskiego 7 – sekretariat, 48-200 Prudnik;

**12. Odbiór zadania.**

Rozliczenie robót nastąpi po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze całości zadania.

Po wykonaniu całości prac obejmujących przedmiot zamówienia na zgłoszenie Wykonawcy, Zamawiający przystąpi do odbioru całości robót – co będzie potwierdzone spisaniem protokołu odbioru.

**13. Zapłata wynagrodzenia** za wykonany przedmiot zamówienia dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**OFERTA**

**Nazwa zadania: „Odtworzenie jezdni oraz chodnika znajdującego się w ulicy Nyskiej w Prudniku, po awarii kanalizacji sanitarnej”.**

1. **ZAMAWIAJĄCY:** Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o. ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik.

**2. OFERTĘ SKŁADA**

**NAZWA WYKONAWCY:** …………………………..……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

(adres)

Telefon: ………………….; Fax ………….……………; e-mail: ……………………….

1. Oferuje(my) zrealizować zamówienie pn.: **„Odtworzenie jezdni oraz chodnika znajdującego się w ulicy Nyskiej w Prudniku, po awarii kanalizacji sanitarnej”**

zgodnie z warunkami zapytania ofertowego opublikowanego na stronie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku, za następującą łączną cenę ofertową:

- wartość brutto: ………………………………………… zł.

w tym:

- wartość netto: ………………….……………………….zł.

- podatek VAT ……% ………………..………………….zł.

2. Zamówienie zostanie wykonane do dnia: 17.12.2014 r.

Nazwisko i Imię: ……………………………………………………………………………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty w imieniu:

………………………………………………………………………………………………….

Miejscowość i data: ……………………………………………………………………………

Podpis i pieczęć Wykonawcy: …………………………………………………………………