|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający*:*****Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością****ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik****NIP 7550006359****REGON 530556655** | *tel.: 77 436 36 17**strona internetowa: www.zwikprudnik.ple-mail: biuro@zwikprudnik.pl* |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego****Nr ZP/2/JRP/2020** |

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

|  |
| --- |
| **DLA** |
| **PRZETARGU** **przeprowadzonego w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców**  |
|  |
| dla zadania pn.:**„*Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - Etap I w miejscowości Szybowice wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej po budowie w/w kanalizacji*”****w ramach realizacji Projektu pn.:*****„Ochrona zasobów powierzchniowych i podziemnych wody oraz stworzenie podstaw niezawodności działania systemów stanowiących zbiorowe zaopatrzenie w wodę, ochronę środowiska i ochronę przeciwpożarową poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szybowice oraz wyposażenie SUW Szybowice i przepompowni ścieków w systemy podtrzymania zasilania energetycznego – Etap I"*** |

 ……………………………..

  **ZATWIERDZAM**

Prudnik, maj 2020 roku

1. **ZAMAWIAJĄCY** tj. ***Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością***, ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik, ogłasza postępowanie pn.: **„*Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - Etap I w miejscowości Szybowice wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej po budowie w/w kanalizacji*” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Ochrona zasobów powierzchniowych i podziemnych wody oraz stworzenie podstaw niezawodności działania systemów stanowiących zbiorowe zaopatrzenie w wodę, ochronę środowiska i ochronę przeciwpożarową poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szybowice oraz wyposażenie SUW Szybowice i przepompowni ścieków w systemy podtrzymania zasilania energetycznego – Etap I”**.
2. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zwikprudnik.pl oraz na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa <https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/>.
3. Termin realizacji Umowy: nie będzie dłuższy niż **do dnia 30.07.2021r**, z uwzględnieniem zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie w ramach kryterium oceny ofert „Skrócenia terminu realizacji Umowy”.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia realizowane jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 217 ze zm., zwanej dalej ustawą), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 396, zwanego dalej jako rozporządzeniem), a także w oparciu o umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
5. **Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o przepisy art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem przepisów wyszczególnionych w pkt 4 powyżej. Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2019 r., poz.1843, dalej jako Pzp) do udzielenia niniejszego zamówienia przepisów ustawy Pzp się nie stosuje.**
6. Kody CPV przedmiotu zamówienia:

45232420-2 Roboty w zakresie ścieków

5111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

7. Zamawiający umożliwia Wykonawcom przed złożeniem oferty wykonanie wizji w miejscowości Szybowice - w miejscu planowanych robót.

Celem wizji lokalnej będzie zapoznanie się z terenem i miejscem planowanych robót w celu prawidłowej wyceny zamówienia oraz poprawnego sporządzenia oferty.

**Zaleca się, aby wizja lokalna odbyła się najpóźniej do dnia składania ofert.** Termin wizji lokalnej powinien być ustalony z Zamawiającym telefonicznie lub pisemnie, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. Przeprowadzenie wizji lokalnej będzie udokumentowane spisaniem protokołu.

 Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej jest zalecane przez Zamawiającego, jednak nie stanowi warunku wzięcia udziału w postępowaniu.

8. Niniejsze Zapytanie ofertowe zawiera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Oznaczenie Załącznika do Zapytania ofertowego | Nazwa Załącznika do Zapytania ofertowego |
|  | Załącznik nr 1 | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) |
|  | Załącznik nr 2 | Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) |
|  | Załącznik nr 3 | Wzór Umowy |

**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**

**INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

1. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**
2. Oferta winna zostać sporządzona zgodnie z niniejszą Instrukcją dla Wykonawców (zwaną dalej: IDW).
3. Składana oferta winna być sporządzona na Formularzu oferty wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1 do niniejszej IDW**. Formularz oferty winien zostać podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, a wszystkie zapisane strony oferty - w tym wszystkie załączniki winny być **ponumerowane i parafowane** przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę/y nie wymienioną/e w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym - należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
5. Oferta winna być kompletna, sporządzona w języku polskim, napisana czytelnym pismem ręcznym przy użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie. Jeżeli do oferty dołączane są dokumenty w językach obcych to należy załączyć dodatkowo ich tłumaczenia na język polski. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego do przedłożonego tłumaczenia, może on żądać od Wykonawcy przedłożenia tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. Jeżeli na stronach załączników zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony.
6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
8. **Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych**.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wykonawca powinien złożyć ofertę w zamkniętym, zabezpieczonym przed otwarciem i nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie albo paczce).

Na opakowaniu należy zamieścić także:

1. adres Zamawiającego:

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością**

**ul. Poniatowskiego 1**

**48-200 Prudnik**

1. oznakowanie:

**Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Nr ZP/2/JRP/2020.**

**„*Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - Etap I w miejscowości Szybowice wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej po budowie w/w kanalizacji*”**

**NIE OTWIERAĆ PRZED 02.06.2020 roku godz. 1015.**

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. IX niniejszej IDW.
2. W przypadku wprowadzenia zmian w ofercie, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, opisaną jak w pkt. 9 powyżej, wraz z dodatkowym napisem **„Zmiana”**. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty, po upływie terminu składania ofert, określonego w pkt. IX niniejszej IDW.

# WADIUM

1. **Wysokość wadium.**

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do upływu terminu składania ofert na cały okres związania ofertą, jako zabezpieczenie dotrzymania warunków złożonej oferty w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100).

1. **Forma wadium.**
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
3. pieniądzu;
4. gwarancjach bankowych;
5. gwarancjach ubezpieczeniowych.
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy:
7. Wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji, tj.:

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością**, **ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik**

1. wskazanie Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie jego siedziby,
2. dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,
3. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
4. wskazanie sumy gwarancyjnej,
5. określenie terminu ważności gwarancji,
6. zobowiązanie Gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w pkt. II.6 IDW.
7. **Miejsce i sposób wniesienia wadium.**
8. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

|  |
| --- |
| ING Bank Śląski S.A. O/Nysa 58 1050 1490 1000 0022 7794 8770Z dopiskiem: **„*Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – Etap I w miejscowości Szybowice wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej po budowie w/w kanalizacji*”**  |

1. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, jeżeli wadium wnoszone jest w formie pieniężnej.
2. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (oryginał odpowiedniego dokumentu), w godzinach od 700do1500.Do oferty należy dołączyć kopię odpowiedniego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. **Termin wniesienia wadium.**
4. Wadium należy wnieść **przed upływem terminu składania ofert**, określonego w pkt. IX niniejszej IDW, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu (zatem zarówno dnia, jak i godziny) składania ofert.
5. W wymienionym powyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem zalecanym przez Zamawiającego, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Warunkiem koniecznym i wystarczającym jest uznanie (zaksięgowanie) środków na tym rachunku przed terminem składania ofert.
6. **Zwrot wadium.**
7. Zamawiający zwraca wadium, wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pktII.6. lit. a) niniejszej IDW.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. **Utrata wadium.**

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:

1. w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. III oraz IV IDW, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej;
2. którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia, na warunkach określonych w ofercie;
3. którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
4. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. **Inne postanowienia dotyczące wadium.**

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert lub na przedłużony okres związania ofertą, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

1. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z DOKUMENTAMI I OŚWIADCZENIAMI SKŁADAJĄCYMI SIĘ NA OFERTĘ**

**O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:**

* + 1. **Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

*Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.*

* + 1. **Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.**

Zamawiający wymaga by Wykonawca znajdował się w sytuacji finansowej lub ekonomicznej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący, Wykonawca:

1. wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości łącznej co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100).

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, potwierdzającą, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości łącznej co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy. Z przedłożonych dokumentów musi jednak wprost wynikać spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy.

* + 1. **Zdolność techniczna lub zawodowa.**

*Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:*

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

1. że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami o wartości co najmniej 500 000,00 zł netto.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć **Wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (zakresu) oraz nazwy, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (wypełniony zgodnie ze wzorem, stanowiącym **Załącznik nr 2 do IDW**);

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia), posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby posiadające niżej określone kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

* 1. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
	2. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć **Wykaz osób**, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3 do IDW**).

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń będzie pełnić funkcję kierownika budowy.

Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

4. Do oferty Wykonawcy załączają również na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę wymagań Zamawiającego wskazanych w Zapytaniu ofertowym:

- aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na materiały instalacyjne i budowlane (tj. rury i kształtki kanalizacyjne, studnie: Ø1200, Ø1000, studzienki: Ø 425, materiały sypkie – piaski, pospółka, kruszywa), jakie będą wykorzystane w trakcie realizacji zamówienia - wzory.

1. **PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW**
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
3. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt IIIIDW lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia określonych w niniejszym pkt IVIDW;
4. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
5. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 358 z późn. zm.);
6. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia;
7. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.);
8. Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
9. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
10. Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.
11. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
12. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć przewidziane w formularzu ofertowym oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
13. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
14. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt IV.1 lit. c) niniejszej IDW, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
15. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
16. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
17. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w:
	* + - 1. pkt IV.4 lit. b) IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy dokument w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej IDW;
				2. pkt IV. 4 lit. a) oraz c) i d) IDW – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające informacje wymagane przez Zamawiającego w niniejszej IDW.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę, miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W sytuacji wątpliwości Zamawiającego, co do przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, Zamawiający może zwrócić się do właściwych podmiotów wydających te oświadczenia lub dokumenty o udzielenie niezbędnych informacji.

1. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**
2. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi **30 dni,** licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej **5 dni** przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż **30 dni**.
5. **WZÓR UMOWY ORAZ TERMIN REALIZACJI UMOWY**
6. Wzór umowy stanowi **Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego**.
7. Termin realizacji Umowy: nie będzie dłuższy niż **do dnia 30.07.2021r**, z uwzględnieniem zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie w ramach kryterium oceny ofert „Skrócenia terminu realizacji Umowy”.
8. **SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM**
9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego dokonywanym na bieżąco, pisemnie lub drogą mailową.
10. Adres do korespondencji:

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością**

**ul. Poniatowskiego 1**

**48-200 Prudnik**

## adres e-mail: biuro@zwikprudnik.pl

**Uwaga**: W przypadku zapytania dotyczącego treści Zapytania ofertowego Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie najpóźniej na **4 dni**(do godz. 1500) przed upływem terminu składania ofert.

1. **OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami:

Łukasz Merta e-mail: l.merta@zwikprudnik.pl

Izabela Kałwa e-mail: i.kalwa@zwikprudnik.pl

1. **SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT**
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – **w Sekretariacie** (lub przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem) na adres siedziby Zamawiającego, tj.: 48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 7.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością**

**ul. Poniatowskiego 7**

**48-200 Prudnik**

w nieprzekraczalnym terminie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **do dnia:**  | **02.06.2020 roku** | **do godz.**  | **1000** |

**UWAGA!** Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością**

**ul. Poniatowskiego 7**

**48-200 Prudnik**

**piętro I, pokój: sala konferencyjna**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **w dniu:**  | **02.06.2020 roku** | **o godz.**  | **1015** |

1. **INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT.**
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający podaje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. Informacje te odnotowywane są w protokole z postępowania.
5. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
	* 1. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, oraz
		2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
7. **OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY I KRYTERIA OCENY OFERT**
8. Kryteria oceny ofert i przypisana im waga punktowa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Znaczenie punktowe kryterium |
| 1. | Cena oferty w PLN (C) | 60% | 60 pkt |
| 2. | Skrócenie terminu realizacji Umowy (T) | 40% | 40 pkt |

Ocena całościowa (S) będzie stanowiła sumę ocen składowych opisanych poniżej (wg wzoru poniżej).

**Łącznie oferta, w ramach oceny całościowej (S), może uzyskać max 100 punktów.**

**S = C + T**

Objaśnienia:

**S** suma punktów – ocena całościowa

**C**wartość kryterium „Cena oferty” dla badanej oferty

**T**wartość kryterium „Skrócenie terminu realizacji umowy” dla badanej oferty

1. **Zasady oceny ofert wg kryterium „Cena oferty”**

Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium „Ceny oferty” brana będzie pod uwagę łączna cena brutto określona w Formularzu oferty, z zastrzeżeniem, że:

1. jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku;

Wartość kryterium „Cena oferty” zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem (z dokładnością do trzech miejsc po przecinku):

$$C=\frac{Cn}{Cb} x 60 pkt$$

gdzie:

C – wartość kryterium „Cena oferty” dla badanej oferty

Cn – cena oferty najtańszej (brutto)

Cb – cena oferty badanej (brutto)

1. **Zasady oceny ofert wg kryterium „Skrócenie terminu realizacji Umowy”**

Do celów porównania ofert w zakresie kryterium „**Skrócenie terminu realizacji Umowy**” będzie brana pod uwagę zadeklarowana przez Wykonawcę w Formularzu oferty, ilość pełnych dni, o które Wykonawca skróci wymagany termin realizacji Umowy, określony przez Zamawiającego w pkt VI niniejszego IDW.

Wykonawca może zaproponować skrócenie terminu realizacji Umowy o pełną liczbę dni z przedziału 1-40.

Zamawiający przyzna 1 punkt – za każdy zadeklarowany przez Wykonawcę pełny dzień skrócenia terminu realizacji Umowy.

Wskazany w treści Formularza oferty okres skrócenia terminu realizacji Umowy w niepełnych dniach (np. 1,5 dnia), Zamawiający na potrzeby oceny ofert, zaokrągli w dół do pełnych dni.

W tym kryterium, Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje skrócenie terminu realizacji Umowy o 0 (zero) dni lub nie poda liczby dni skrócenia, otrzyma 0 punktów – w Umowie zostanie przyjęty termin realizacji Umowy określony przez Zamawiającego w pkt VI niniejszego IDW.

Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje skrócenie terminu realizacji Umowy o więcej niż 40 dni, Zamawiający na potrzeby oceny uzna, że Wykonawca zaoferował 40 dni i tym samym otrzyma 40 punktów – w Umowie zaś zostanie przyjęty termin realizacji Umowy skrócony o ilość dni wskazaną w ofercie.

1. W ramach oceny kryteriów Wykonawca może otrzymać jedynie pełne punkty, Zamawiający nie będzie przyznawał punktów cząstkowych, zaokrąglając je zgodnie z zasadami matematycznymi do trzech miejsc po przecinku.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która łącznie (po zsumowaniu) uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach wskazanych powyżej, według zasad oceny ofert określonych w tych punktach.
3. **RĘKOJMIA ZA WADY ORAZ GWARANCJA**
	* + 1. Minimalny okres rękojmi za wady oraz gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy.
			2. Rękojmia za wady udzielona jest na okres równy okresowi gwarancji, chyba że okres gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego z kodeksu cywilnego – wówczas okres rękojmi jest równy okresowi wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego.
			3. **Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w formularzu ofertowym oferowany okres rękojmi za wady oraz gwarancji w pełnych miesiącach, nie krótszy niż 60 miesięcy.** W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w treści oferty okresu rękojmi za wady i gwarancji lub zaproponuje okres krótszy niż minimalny termin wymagany przez Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaproponował minimalny okres rękojmi za wady oraz gwarancji wymagany przez Zamawiającego.
4. **WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**
5. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w Zapytaniu ofertowym.
6. Oferty będą podlegać badaniu i ocenie przez Komisję Przetargową ustanowioną przez Zamawiającego.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
8. Jeżeli zostały złożone dwie lub więcej ofert i przedstawiają one taki sam bilans ceny i innych kryteriów określonych w Zapytaniu ofertowym, za najkorzystniejszą ofertę spośród takich ofert uznaje się ofertę z najniższą ceną.
9. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny.
10. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonych ofertach.
11. W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, Zamawiający kończy postępowanie bez wyboru żadnej z ofert w całości, w związku z brakiem dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych.
12. **OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA**
13. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego [www.zwikprudnik.pl](www.zwikprudnik.pl%20) oraz na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa <https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/>niezwłocznie po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia.
14. Wyniki postępowania, o których mowa w pkt XIV.1 powyżej, będą zawierać informacje o:
	1. wyborze Wykonawcy oraz wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpływu poszczególnych ofert oraz podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na: a)warunki udziału w tym postępowaniu, b)kryteria oceny ofert; albo
	2. odrzuceniu wszystkich złożonych ofert oraz wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpływu poszczególnych ofert oraz podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na: a)warunki udziału w tym postępowaniu, b)kryteria oceny ofert; albo
	3. niezłożeniu żadnej oferty, albo
	4. zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
15. Niezależnie od powyższego, **Zamawiający powiadomi pisemnie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (tj. złożyli oferty w postępowaniu)**.
16. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać Wykonawcę, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania ze wskazanej powyżej możliwości w przypadku uchylania się Wykonawcy od zawarcia umowy przez okres dłuższy niż 14 dni od dnia poinformowania przez Zamawiającego o dacie podpisania umowy.
17. **ODRZUCENIE OFERT**
	* + 1. Zamawiający **odrzuca ofertę**, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez Wykonawcę:

a) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu wsprawie wyboruprzez Zamawiającego Wykonawcy określonych w Zapytaniu ofertowym lub

b) powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy (patrz pkt XIX IDW), lub

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym.

* + - 1. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy.
			2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie lub

2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego w wezwaniu do złożenia tych ofert.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, o odrzuceniu danej oferty, podając stosowne uzasadnienie.

1. **UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU ŻADNEJ OFERTY**
2. Zamawiający **unieważnia postępowanie** o udzielenie zamówienia, jeżeli:
* nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
* cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
* wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
* dalsze prowadzenie postępowania może się okazać niekorzystne dla Zamawiającego.
1. Niezależnie od postanowień pkt 1 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru żadnej oferty.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. O zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej oferty, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, bez konieczności podawania uzasadnienia faktycznego i prawnego.
4. **SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ ZMIANY ZAPYTANIA OFERTOWEGO**
5. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
6. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jeśli prośba o wyjaśnienie wpłynie do niego najpóźniej **4 dni**(do godz. 1500) przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść Zapytania ofertowego. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile przedłużenie terminu będzie konieczne z uwagi na istotną zmianę Zapytania ofertowego polegającą w szczególności na zmianie:

a) opisu zamówienia,

b) warunku udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy lub sposobu dokonywania oceny spełniania danego warunku w tym postępowaniu,

c) kryterium oceny ofert.

1. Każda wprowadzona przez Zamawiającego modyfikacja Zapytania ofertowego oraz wyjaśnienie **stanie się częścią Zapytania ofertowego oraz zostanie zamieszczona na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** <https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/>**oraz na stronie internetowej Zamawiającego** [www.zwikprudnik.pl](file:///C%3A%5CUsers%5CPordzik%5CDesktop%5CKATALOGI%5CMEISSNER%5CZWIK%20PRUDNIK%5Cwww.zwikprudnik.pl)**.**
2. **Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców.**
3. **UZUPEŁNIENIE, ZŁOŻENIE LUB POPRAWIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW**
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty (w tym np. w zakresie zaoferowanej ceny, czy podanych kryteriów oceny ofert) oraz, z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
	* 1. oczywiste omyłki pisarskie,
		2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
		3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

1. **POWIĄZANIA OSOBOWE LUB KAPITAŁOWE**
	* 1. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w myśl art. 43a ust. 4 ustawy.
		2. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:

1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

5) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

* + 1. Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy (bądź sam Zamawiający), w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
1. **PODWYKONAWSTWO, POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH, WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
3. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie część/części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie przez Wykonawcę zakresu prac oraz nazw podwykonawców nie oznacza zgłoszenia podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury określonej we Wzorze umowy. Wykonawca każdorazowo, w sytuacji chęci powierzenia wykonania części prac podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokonać stosownego zgłoszenia, określonego szczegółowo we Wzorze umowy.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. Wykonawca może w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie winno zostać dołączone do oferty).
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy zasoby podmiotów trzecich pozwalają na wykazanie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w niniejszej IDW.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, Wykonawcy winni potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
12. Ponadto, tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
13. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie 7 dni przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (chyba że umowa ta została załączona do oferty), zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
	* 1. wyznaczenie Lidera;
		2. wzajemne zobowiązania Partnerów;
		3. części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Partnerów;
		4. brak możliwości wypowiedzenia Umowy Konsorcjum w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia;
		5. solidarną odpowiedzialność Partnerów za należyte wykonanie zamówienia.
15. **PROTESTY I ODWOŁANIA**

 Nie przewiduje się protestów ani odwołań.

1. **ZMIANY UMOWY**

Niezależnie od postanowień §9 rozporządzenia, Zamawiający, przewidział możliwość zmian umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia i określił warunki takiej zmiany, nieprowadzące do zmiany charakteru umowy. Powyższe zostało wskazane w **Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego**.

1. **TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY**
2. Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1010 z późn. zm.). Wykonawca musi zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępnione orazwykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym wewnętrznym opakowaniu z oznakowaniem „NIEJAWNE” bądź „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
4. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności w ofercie.
5. **ZAWARTOŚĆ OFERTY**

Kompletna oferta Wykonawcy winna zawierać:

* + 1. Wypełniony Formularz oferty (na wzorze stanowiącym **Załącznik nr 1 do IDW**);
		2. Dokumenty, o których mowa w pkt III niniejszej IDW, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
* Wykaz robót budowlanych – zgodnie z **Załącznikiem nr 2 do IDW**;
* Wykaz osób – zgodnie z **Załącznikiem nr 3 do IDW**;
* informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której mowa w pkt. III. 2. a) niniejszej IDW;
	+ 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. IV niniejszej IDW, potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, tj.:
* odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
* informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt. IV.1 lit. c) niniejszej IDW, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
* zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
* zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
	+ 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. III.4) niniejszej IDW, tj.:
* aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na materiały instalacyjne i budowlane (tj. rury i kształtki kanalizacyjne, studnie: Ø1200, Ø1000, studzienki: Ø 425, materiały sypkie – piaski), jakie będą wykorzystane w trakcie realizacji zamówienia – wzory;
	+ 1. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
		2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;
		3. W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotu trzeciego – zobowiązanie do oddania zasobów;
		4. Dowód wniesienia wadium (odpowiednio kopia polecenia przelewu lub kopię odpowiedniego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami pkt II.3 IDW).
1. **ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**
2. **Informacje ogólne**

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

1. **Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy**
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny brutto, podanej w ofercie Wykonawcy.
3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
4. **Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy**
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
6. pieniądzu;
7. gwarancjach bankowych;
8. gwarancjach ubezpieczeniowych.
9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

|  |
| --- |
| ING Bank Śląski S.A.O/Nysa 58 1050 1490 1000 0022 7794 8770Z dopiskiem: **„*Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – Etap I w miejscowości Szybowice wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej po budowie w/w kanalizacji*”** |

1. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, zgodnie z umową zawartą w sprawie niniejszego zamówienia.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr. 4– sekretariat ul. Poniatowskiego 7,w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja ta winna być ważna min. 30 dni po upływie terminu wykonania robót budowlanych. Jeśli termin wykonania robót budowlanych, wskazany w umowie, ulegnie wydłużeniu, to Wykonawca jest obowiązany do stosownego przedłużenia terminu ważności gwarancji (na co najmniej 5 dni przed upływem terminu dotychczasowej gwarancji), tak by była ona ważna co najmniej 30 dni po upływie wydłużonego terminu wykonania umowy.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy:
6. Wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji, tj.:

***Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością***, **ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik**,

1. wskazanie Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2. dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,
3. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
4. wskazanie sumy gwarancyjnej,
5. określenie terminu ważności gwarancji, zgodnego z ppkt 6) powyżej,
6. zobowiązanie gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego,
7. jako przesłankę wypłaty z gwarancji, prócz nienależytego wykonania umowy, należy również wskazać nieprzedłożenie Zamawiającemu przedłużonej gwarancji, w sytuacji, o której mowa w ppkt. 6) powyżej, w terminie min. 5 dni przed dniem upływu terminu gwarancji oraz przesłanki określone we Wzorze Umowy, stanowiącej **Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego**.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert.
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3 ppkt1) powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
10. **Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w części równej 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, zgodnie z umową. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Wykonawca winien zapewnić ważność 30% wartości zabezpieczenia co najmniej przez cały okres rękojmi za wady.

1. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Zapytanie ofertowe, w tym niniejsza IDW, będzie stanowić integralną część umowy podpisanej z Wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego postępowania.

1. **KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO SKIEROWANA DO WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ***Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością***, ***ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik***;

wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać kontaktując się na adres e-mail biuro@zwikprudnik.pl lub na adres siedziby Zamawiającego;

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji określonych poniżej celów przetwarzania, w tym w szczególności:

- imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG),

- imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu– pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu, zawarcia lub realizacji umowy,

- imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia i kwalifikacji, uprawnień osób wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawcę,

 - inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do realizacji przedmiotu umowy;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia;

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu aplikowania o środki unijne, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, monitorowania, kontroli i sprawozdawczości oraz danych informacyjno-promocyjnych;

- w celu bieżącego kontaktu telefonicznego, jak i prowadzenia korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, a także podjęcia działań z udziałem pełnomocników, osób wskazanych do kontaktu lub realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podmioty zapewniające obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące pomoc prawną, inne podmioty, którym dane zostaną powierzone na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, tj. przez okres trwałości Projektu (5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Zamawiającego/Beneficjenta);

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolny, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości oceny złożonej oferty oraz zawarcia i wykonania umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[[1]](#footnote-2);
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[[2]](#footnote-3);
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
1. **ZAŁĄCZNIKI**
2. Formularz ofertowy - **Załącznik nr 1.**
3. Wykaz robót budowlanych **- Załącznik nr 2.**
4. Wykaz osób **- Załącznik nr 3.**

 **Załącznik Nr 1 do IDW**

**Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnościąul. Poniatowskiego 1
48-200 Prudnik
NIP7550006359
REGON 530556655**

**Wykonawca:**

…………………………………………………..……………………………………………………………….……………………………………….

…………………………………………………..…..……………..........................................................................................

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

tel. ……………………………………, e-mail………………………………..,

reprezentowany przez:

…………………………………………………..…..……………………………………………………………………………………...............

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego**

**Nr ZP/2/JRP/2020**

**FORMULARZ OFERTOWY**

W związku z postępowaniem dla zadania pn.: **„*Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej– Etap I w miejscowości Szybowice wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej po budowie w/w kanalizacji*”** składam ofertę o następującej treści:

* + - 1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem ofertowym **w łącznej cenie:**

Kwota z podatkiem od towarów i usług: ..................................................……...} **PLN**

słownie: {..............................................................................................................} **PLN**

w tym należny podatek od towarów i usług (23%) : {………...........................................} **PLN**

słownie: {..............................................................................................................} **PLN**

Wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług: {…..........................................} **PLN**

słownie: {..............................................................................................................} **PLN**

* + - 1. Akceptuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem ofertowym **w terminie do dnia …………………….**i oferuję skrócenie powyższego terminu realizacji Umowy o ……….... dni.**[[3]](#footnote-4)**
			2. Oferowany okres gwarancji oraz rękojmi za wady wynosi **………… miesiące**[[4]](#footnote-5).
			3. Oświadczam, że:
1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
3. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. nie podlegam wykluczeniu z postępowania.
6. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i zobowiązuję się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w nim określonych.
7. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i jego opisem
oraz warunkami przystąpienia do udziału w postępowaniu przetargowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, a także zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu ofertowym (**30 dni**).
9. Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej, zgodnie z pkt 76 Zapytania ofertowego, w dniu …………………………………………………
10. Oświadczam, ze wybór oferty[[5]](#footnote-6):
	1. **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
	2. **będzie**  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania . Wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług to zł netto.
11. Oświadczam, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr ........................do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach oferty są jawne.

*(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[[6]](#footnote-7), zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią określone informacje, jeżeli spełniają łącznie 3 warunki:*

*1) mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje mające wartość gospodarczą,*

*2) informacje jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,*

*3) uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął w stosunku do nich, przy zachowaniu należytej staranności, niezbędne działania w celu zachowania poufności.*

1. W przypadku wybrania mojej oferty, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze mojej oferty jako najkorzystniejszej, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **10% całkowitej ceny brutto przedstawionej w ofercie**.
2. Oświadczam, że Wzór Umowy (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach, w terminie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze mojej oferty od Zamawiającego.
3. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia**[[7]](#footnote-8)**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Część zamówienia** | **Wartość brutto (PLN) lub procentowy udział podwykonawstwa** | **Nazwa i adres podwykonawcy** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[8]](#footnote-9) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[9]](#footnote-10)

**Załącznikami do niniejszego Formularza ofertowego są :**

* + - 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
			2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
			3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
			4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
			5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
			6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
			7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wymienić nazwy wszystkich załączników, o ile zostają dołączone do oferty)

...............................................

 data sporządzenia oferty

 .........................................................

 podpis i pieczątka Wykonawcy

**Załącznik Nr 2 do IDW**

**Wzór wykazu robót budowlanych**

……………………….., dnia ………………….

**Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnościąul. Poniatowskiego 1
48-200 Prudnik
NIP7550006359
REGON 530556655**

**Wykonawca:**

…………………………………………………..……………………………………………………………….…………………………………….

…………………………………………………..…..…………….........................................................................................

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

tel. ……………………………………, e-mail………………………………..

reprezentowany przez:

…………………………………………………..…..……………………………………………………………………………………................

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego**

**Nr ZP/2/JRP/2020**

**WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie pn.: **„*Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - Etap I w miejscowości Szybowice wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej po budowie w/w kanalizacji*”** przedkładam **Wykaz wykonanych robót budowlanych zgodnie z zapisami pkt III IDW** wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane:

OŚWIADCZAM, ŻE:

Przedkładamy Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj (zakres)zamówieniai nazwa roboty budowlanej | Podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane | Miejscewykonania | Datawykonaniadd/mm/rrrr | Wartość zamówienia | Uwagi |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**UWAGA!**

1. W wykazie należy wskazać doświadczenie zdobyte przy realizacji robót budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie wskazanych w tabeli powyżej robót budowlanych. Dowodami tymi są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane bądź inne dokumenty jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.
3. Niniejszy wykaz wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca składa wraz z ofertą.

………………………………………

*(pieczęć i podpis Wykonawcy
lub Pełnomocnika)*

**Załącznik nr 3 do IDW**

**Wzór wykazu osób**

……………………….., dnia ………………….

**Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnościąul. Poniatowskiego 1
48-200 Prudnik
NIP7550006359
REGON 530556655**

**Wykonawca:**

…………………………………………………..……………………………………………………………….……………………………………….

…………………………………………………..…..……………..........................................................................................

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

tel. ……………………………………, e-mail………………………………..,

reprezentowany przez:

…………………………………………………..…..……………………………………………………………………………………..............

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego**

**Nr ZP/2/JRP/2020**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: **„*Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – Etap I w miejscowości Szybowice wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej po budowie w/w kanalizacji*,** przedkładam:

**WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**zgodnie z warunkiem określonym w pkt III.3IDW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Imię i nazwisko** | **Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień** | **Zakres wykonywanych czynności** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **Uprawnienia budowlane**(bez ograniczeń/w ograniczonym zakresie\*)**w specjalności:**.......................................................................**Uprawnienia Nr** ….....................………………**wydane** ……………………....……………………… | **Kierownik robótw specjalności drogowej**  |
|  | **Uprawnienia budowlane**(bez ograniczeń/w ograniczonym zakresie\*)**w specjalności:** ....................................................................**Uprawnienia Nr** ….....................………………**wydane** ……………………....……………………… | **Kierownik budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych** |

*...............................................................................................*

*(pieczęć i podpis Wykonawcy
lub Pełnomocnika)*

1. skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. [↑](#footnote-ref-2)
2. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. [↑](#footnote-ref-3)
3. Wykonawca wskazuje skrócenie terminu realizacji Umowy o pełną liczbę dni z przedziału 1-40. [↑](#footnote-ref-4)
4. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w formularzu ofertowym oferowany okres rękojmi za wady i gwarancji w pełnych miesiącach, nie krótszy niż 60 miesięcy. [↑](#footnote-ref-5)
5. Wykonawca skreśla niepotrzebna lit. a lub b. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.1010 ze zm.). [↑](#footnote-ref-7)
7. W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli. Tabelę należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy na dzień składania ofert są znane nazwy i adresy podwykonawców. [↑](#footnote-ref-8)
8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-9)
9. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-10)